中山（潮州）产业转移工业园径南分园JN06-22A地块

现代产业项目发展监管协议（变更）

甲方：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会

地址：潮州市饶平县径南工业园火炬路中潮科技产业园

法定代表人：陈锦辉         职务： 管委会主任

联系电话：0768-2800028     传真： 0768-2803440

电子邮箱： xmj2800028@163.com

丙方：中科分子生物技术（潮州）股份有限公司

地址：潮州市中山（潮州）产业转移工业园径南分园JN05-28-1中潮科技研发基地三楼西侧301室

法定代表人：周粤生          职务：董事长

联系电话：18666640922        传真：

电子邮箱： Wx.zheng@authentea.xn

为进一步加强现代产业项目发展监管，保障产业项目用地发展要求，助推园区高质量发展，根据《潮州市现代产业用地供应办法》规定，经甲、丙双方同意，签订本协议。

- 地块基本情况

- 根据国有建设用地使用权网上公开出让公告，地块基本情况如下：

- 1.1宗地编号：  JN06-22A

- 1.2土地位置： 中山（潮州）产业转移工业园径南分园

- 1.3土地用途：    工业用地

- 1.4土地使用年限：    50年

- 1.5宗地面积： 78848.57 平方米

- 产业定位

- 双方确认，该宗地应专项用于《潮州市现代产业目录（2020年本）》第二类先进制造业（十一）项“《潮州市优先发展产业目录（2018）》所有项目”中的第五类生物医药健康（四）项“中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用”类项目的建设、生产、经营。

- 丙方保证该宗地上的投资、建设、经营符合国家、省、市各项规定及国有建设用地使用权公开出让文件的有关要求。

- 投资强度

- 丙方应确保该宗地上建设项目投资总额不少于75000万元，单位面积投资强度不低于每亩603万元。

- 建设规模

- 丙方该宗地上所有建设内容应严格按照潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会规划建设局出具的《建设用地规划条件》（编号：2021年第006号）和经批准的许可内容实施建设。

- 丙方应当严格按照有关规定、规范，组织开展建设施工，确保工程质量和施工安全。

- 建设期限

- 丙方应在签订《国有建设用地交地确认书》后6个月内开工建设，在开工之日起18个月内全部完成建设，竣工验收并投产。

- 丙方应在本协议生效后1个月内，编制《项目建设投资进度计划》，并提交甲方相关职能部门备案。

- 丙方应保证按《项目建设投资进度计划》，完成相关的投资义务，并按季度向甲方书面报告项目进展情况，直至项目全部建成，竣工验收并投产。

- 甲方及相关职能部门有权对该宗地上项目实际投资强度、建设内容、建设进度进行监督，自用地交付使用之日起至项目全部建成验收通过前，每半年进行一次核查，丙方应积极予以配合并提供相关材料。

- 股权变更约束

- 丙方公司股权结构不得擅自变更。确需变更的，需经甲方书面同意。

- 项目建设履约保证金

- 丙方应在该宗地交付使用前向甲方缴纳或者提交项目建设履约保证金。

- 12.1履约保证金方式：现金或者出具银行保函。

- 12.2 履约保证金金额：按照该宗地出让成交价款的20%计算：人民币 413.9555万元（大写：人民币肆佰壹拾叁万玖仟伍佰伍拾伍元）。

- 丙方项目通过甲方组织的潮州市现代产业目录项目验收后一个月内，履约保证金由甲方一次性退回（不计利息）。

- 项目投产要求

- 项目开工和投产前，丙方应按有关法律法规办理各项相关的审批和许可手续。

- 项目建成投产后6个月内，丙方应主动将项目的产业定位、投资强度、建设内容及规模等指标落实情况书面报告甲方并申请验收，甲方组织相关专家或委托专业机构对项目进行核验，丙方应主动配合。

- 项目建成投产后次年起单位面积纳税额不低于每年每亩15万元，未经甲方同意企业法定住所及税务关系不得迁出凤泉湖高新区。

- 项目用地退出机制

- 丙方在取得土地使用权后出现以下情况的，经甲方及市相关职能部门确认，启动项目用地退出机制，收回土地使用权：

- 17.1未按基本建设程序相关规定及本协议约定进行投资、建设、运营的，经甲方或相关职能部门通知后拒不整改，或整改后仍未符合相关规定或约定。

- 17.2丙方违反相关规定，采取虚假方式骗取项目用地。

- 17.3 因丙方原因确无法继续执行本协议相关约定，申请退出本项目，且经过甲方及市相关职能部门同意退出。

- 17.4本协议所依附的《国有建设用地使用权出让合同》依法解除。

- 因上述原因收回土地使用权的，属本协议17.1、17.2条约定的，土地出让款不予退回，用地上盖物按重置成本结合成新率确定后予以适当评估补偿。属17.3条约定的，由甲方报市人民政府同意后，按剩余年期用地出让价款回购用地，用地上盖物按重置成本结合成新率确定后予以适当评估补偿。属17.4条约定的，按《国有建设用地使用权出让合同》相关约定执行。

- 双方的权利义务

- 甲方的权利义务

- 18.1 甲方按照国家、省、市和管委会相关政策给予丙方扶持。

- 18.2 甲方在本协议签署之日起，督促丙方尽快办理入园项目的相关手续，协助、指导丙方开展项目环评、节能、安监、消防等涉及项目开工建设及投产所需的相关行政审批手续。

- 18.3 组织相关职能部门对丙方执行本协议约定的项目建设事项进行监督。

- 丙方的权利义务

- 19.1严格按照国家、省、市相关政策、法律、法规的要求和本协议约定的产业定位、投资强度、建设规模及内容等指标进行该宗地上项目投资建设。

- 19.2在按相关法律规定及本协议约定的投资条件下，享受相应的现代产业政策扶持优惠。

- 19.3自觉接受和配合甲方及相关职能部门对本协议约定的项目建设事项执行情况的监督。

- 违约责任

- 甲方的违约责任

- 甲方应积极协助落实丙方项目的优惠政策，为丙方的投资经营提供良好的外部环境。如甲方落实不到位，丙方有权要求甲方在合理时间内落实。

- 丙方的违约责任

- 21.1丙方未按本协议第5条的约定进行项目投资建设，经甲方或相关职能部门责令整改超过6个月仍不改正的，按相关法律法规处理直至启动项目用地退出机制，项目已缴纳的履约保证金不予退还。

- 21.2 丙方通过提供虚假文件、隐瞒事实、操纵、恶意串通等违法行为取得的用地使用权无效。

- 21.3 由于丙方原因，项目未按本协议第7条的约定时间建成投产，项目已缴纳的履约保证金不予退还。

- 21.4 项目建成投产后次年起，任意连续五年内累计两年未按本协议第16条约定的税收强度缴纳税收的，丙方应按该宗地拟出让时第三方机构评估价3445.68万元（29.13万/亩）与土地出让实际成交价的差额，以违约金的形式一次性向甲方支付人民币 1375.9025万元（大写：壹仟叁佰柒拾伍万玖仟零贰拾伍元）。

- 21.5 丙方未按本协议第15条约定申报验收或各项指标核验不达标的，甲方有权责令丙方限期整改，丙方逾期6个月仍不改正，或改正后仍未达标的，由有关职能部门按相关规定处理。

- 21.6 丙方未按《国有土地使用权出让合同变更协议》约定的时间缴清土地出让金的，已缴纳的履约保证金不予退还。

- 保密义务

- 双方在签订、履行本协议过程中，共同形成以及从对方处所获取的文件、资料、信息等，除依法需公开或办理本协议约定事项需合理使用外，未经对方书面同意，不得擅自向任何第三方透露、扩散或转让。

- 本协议终止、解除的，不影响双方关于保密义务约定的效力。

- 适用法律及争议解决

- 适用法律

- 本协议效力、解释、履行及争议的解决等，适用中华人民共和国法律。

- 争议解决

- 25.1因履行本协议发生争议、分歧或索赔的，双方应协商解决。若协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 25.2在争议、分歧或索赔依法解决前，协议双方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，在依法解决后按相关结果进行最终调整。

- 协议生效、解除和终止

- 协议生效

- 本协议自甲丙双方签章之日起生效。

- 协议解除和终止

- 27.1有下列情形的，协议双方可以解除本协议：

- 27.1.1依照法律相关规定应予解除的。

- 27.1.2依照本协议第九章约定退出项目用地的。

- 27.2协议解除后，甲丙双方的权利义务即告终止。

- 27.3协议双方履行完本协议全部义务，本协议即告终止。

- 附则

- 甲丙任意一方因不可抗力全部或部分不能履行本协议，双方应依据不可抗力对履行本协议的影响程度，协商变更或终止本协议。

- 本协议未尽事宜，可由双方协商一致后另行签订补充协议。本协议的附件及补充协议与本协议具有同等法律效力。

- 本协议一式六份，甲丙双方各执三份，均具有同等法律效力。

- 附：项目单位变更协议

- 协议签订日期：       2021年9月3 日

项目单位变更协议

甲方：潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会 乙方：中科分子生物（广东）股份有限公司

丙方：中科分子生物技术（潮州）股份有限公司

为进一步推进现代产业项目建设，加强项目管理，甲乙双方于2021 年 7 月 27 日签定了《中山（潮州）产业转移工业园径南分园JN06-22A 地块现代产业项目发展监管协议》下称:《现代产业项目发展监管协议》）。经潮州市现代产业项目认定领导小组同意，潮州市现代产业项目“中科分子生物现代中药先进制造及应用产业基地”项目单位由乙方变更为丙方。现甲、乙、丙三方本着平等自愿、友好协商的原则，就项目单位变更事项达成如下协议：

1、中科分子生物现代中药先进制造及应用产业基地项目单位由乙方变更为丙方，丙方全面负责该项目的建设和运营。

2、乙方在《现代产业项目发展监管协议》项下的权利和义务全部转移由丙方享有和承担，并对丙方按约定完成现代产业项目建设和运营无偿提供技术力量和资金筹措支持。

3、由甲方与丙方按原《现代产业项目发展监管协议》约定条款，签订《中山（潮州）产业转移工业园径南分园 JN06-22A 地块现代产业项目发展监管协议（变更）》，乙方对丙方执行《现代产业项目发展监管协议（变更）》条款约定负连带责任。

4、本协议作为《中山（潮州）产业转移工业园径南分园JN06-22A 地块现代产业项目发展监管协议（变更）》有效组成部分，在甲丙双方签订《中山（潮州）产业转移工业园径南分园JN06-22A 地块现代产业项目发展监管协议（变更）》之日起生效。

5、本协议一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份。

签订日期：	2021年9月3日