# 2022年度潮州市饶平县三饶镇高标准农田

# 建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2022年度潮州市饶平县区三饶镇高标准农田建设项目规划面积1400亩，本项目设计总耕地面积1431.35亩。项目区范围涉及潮州市饶平区三饶镇南联村、在城村、官田村、粮田村、楼园村、马岗村、溪东村共7个村，建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程与其他工程等。

二、项目建设内容

（一）土壤改良工程

项目区选取部分耕地进行土壤改良，施用有机肥料，使土壤指标提高0.1个等级。

（二）灌溉与排水工程

整修支渠6条，共计1628米。

整修农渠26条，共计4125米。

（三）渠系建筑物

整修过路涵12座。

三、建设管理

工程项目法人为三饶镇政府，设计单位为河南省豫北水利勘测设计院有限公司。

附：工程特性表

工程特性表

| 名 称 | 单 位 | 数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称 | 2022年度潮州市饶平县三饶镇高标准农田建设项目 |  |  |
| 2. 项目总规模 | hm2 | 93.3 | 1400亩 |
| 设计总耕地面积 |  |  | 1431.35亩 |
| 3. 耕地面积变化情况 | hm2 | 0 |  |
| 5.建设年限 | 月 | 3 |  |
| 二、土壤改良工程 |  |  |  |
| 撒施有机肥 | 项 | 1 |  |
| 三、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 1.输水工程 |  |  |  |
| （1）明渠 | m | 5899 | 合计32条 |
| 支渠 | m | 1628 | 6 |
| 农渠 | m | 4125 | 26 |
| 2、渠系建筑物 |  |  |  |
| （1）整修过路涵 | 座 | 12 | II级钢筋砼管道 |
| （2）人行桥 | 座 | 53 | C25钢筋砼便桥 |
| 四、其他工程 |  |  |  |
| 标识牌 | 项 | 1 |  |